Suivi de sprint hebdomadaire

**Équipe** : Frédéric, Xavier, Lili-Rose et Alec **Date** : Semaine du 2024-02-05

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Équipier** | **A travaillé sur** | **Va travailler sur** | **Est bloqué par** |
| **Frédéric** | Page d’inscription et serveur js |  | Aucun élément. |
| **Xavier** |  |  |  |
| **Lili-Rose** | Création des fichiers pour le suivi de sprint hebdomadaire et pour le temps sommaire de l’équipe.  Vérification des maquettes d’interfaces pour le projet. | Le début de la page de logement.  Le code pour la barre de navigation du site web. | Aucun élément. |
| **Alec** | Faire la partie des exigences non-fonctionnelles  Faire la méthodologie de travail d’équipe | Interface de la page de connexion (ejs) | Aucun élément. |

**Date** : Semaine du 2024-02-12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Équipier** | **A travaillé sur** | **Va travailler sur** | **Est bloqué par** |
| **Frédéric** | Serveur js et page d’inscription |  | Aucun élément. |
| **Xavier** |  |  |  |
| **Lili-Rose** | Création du code pour la barre de menu des pages.  Avancement de la page d’accueil. | La finalisation de la page d’accueil.  Correction du document Word. | Aucun élément. |
| **Alec** | Page de connexion  Avancer un peu sur le script serveur  Le logo du site web | Page d’accueil  Continuer à faire le script du serveur | Aucun élément. |

**Date** : Semaine du 2024-02-19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Équipier** | **A travaillé sur** | **Va travailler sur** | **Est bloqué par** |
| **Frédéric** | La page d’affichage de tous les logements |  | Aucun élément. |
| **Xavier** |  |  |  |
| **Lili-Rose** | Finalisation de la page d’accueil.  Ajout du chemin vers la page connexion au serveur.  Correction du document Word. | Travail sur le document Word.  Ajout du code pour relier la page connexion à la base de données. | Aucun élément. |
| **Alec** | Travailler sur le coter serveur pour que les filtres fonctionnent.  Travailler sur les divers bouton (logo, connexion, filtres, bouton reset, etc.).  Travail sur la validation des champs dans inscription | Travail sur la connexion utilisateurs | Ajustement de la BD |

**Date** : Semaine du 2024-02-26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Équipier** | **A travaillé sur** | **Va travailler sur** | **Est bloqué par** |
| **Frédéric** | La validation des champs du formulaire d’inscription  Le CSS de la barre de navigation | Le bouton de favoris de la page logement | Aucun élément. |
| **Xavier** |  |  |  |
| **Lili-Rose** | Ajout du code pour relier la page connexion à la base de données.  Code pour la vérification des bonnes données de connexion.  Ajustement de la page de connexion.  Ajout de commentaires dans le code. | Travail sur le document Word.  Le diagramme des cas d’utilisation. | Aucun élément. |
| **Alec** | Travailler sur la fonction de connexion  Ajuster le code dans le serveur afin que le tout fonctionne  Travailler sur le EJS de CoupDeCoeur  Travailler sur les scripts JS pour les changements dans les EJS | Finaliser la recherche  Demande de connexion pour avoir accès aux coups de cœur | Aucun élément. |

**Date** : Semaine du 2024-03-04

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Équipier** | **A travaillé sur** | **Va travailler sur** | **Est bloqué par** |
| **Frédéric** | Le bouton des favoris sur la page de logement et formatage du code.  L’affichage des logements sélectionnée.  Fonctionnalité du bouton retour qui remet à la dernière page visitée. |  | Aucun élément. |
| **Xavier** |  |  |  |
| **Lili-Rose** | Correction des interfaces du site web et du code css des fichies.  Travail sur le document Word.  Finalisation du code pour la vérification des bonnes données de connexion.  Le diagramme des cas d’utilisation.  Faire le readme afin d’expliquer le déploiement de l’application.  Ajout de commentaires dans le code.  Finalisation du document word. |  | Aucun élément. |
| **Alec** | Faire la demande de connexion pour avoir accès à la page de Coups de cœur  Finaliser la barre de recherche  Ajustement de css pour le bouton de déconnexion  Modifier les requête dans le serveur pour la recherche fonctionne mieux  Ajuster la BD pour faciliter déploiement et rendre les logements fonctionnels |  | Aucun élément. |